**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЧЕНЕВО**

**КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**04.04.2018 № 88-р**

**«О благоустройстве и санитарной очистке на территории рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области»**

С целью наведения чистоты, улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства территории рабочего поселка Коченево, в соответствии с Распоряжением администрации Коченевского района Новосибирской области № 180-р от 02.04.2018 года:

1.Объявить с 16 апреля по 01 июня 2018 года мероприятия по благоустройству.

2.Утвердить состав оперативной группы по координации работ по благоустройству и санитарной очистке на территории рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области (Приложение 1).

3.Утвердить план мероприятий по организации и проведению работ по весенней уборке территории рабочего поселка Коченево (Приложение 2).

4.Довести руководителям организаций, независимо от их организационно-правовой формы, задания по весенней уборке и содержанию в надлежащем санитарном порядке закрепленных территорий;

5.Утвердить границы земельных участков, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами (приложение №3);

6.Установить в весенне-летний период 2018 года пятницу каждой недели месяца единым днем санитарной уборки закрепленных территорий;

7.Определить место размещения отходов – свалка р.п. Коченево.

8.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации В.А. Белоусова.

9.Данное распоряжение обнародовать через периодическое печатное издание «Бюллетень органов местного самоуправления рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области», на официальном сайте администрации рабочего поселка Коченево.

Глава рабочего поселка Коченево А.П. Пригода

Приложение № 1

Утверждено Распоряжением

администрации рабочего поселка Коченево

Коченевского района от 04.04.2018 г. № 88-р

Оперативная группа

по координации работ по благоустройству и санитарной очистке рабочего поселка Коченево Коченевского района

Белоусов В.А. – заместитель главы рабочего поселка Коченево, руководитель группы;

Гордеев Н.Ю. – директор МКУ «Ритуал и благоустройство»

Свинарев Н.Н. – директор МУП «ЖКХ-Коченево»

Герман С.В. – ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС

Слюсарева А.В. – ведущий специалист

Машукова Т.П. – заместитель председателя Совета депутатов р.п. Коченево

Приложение № 2

Утверждено Распоряжением

администрации рабочего поселка Коченево

Коченевского района от 04.04.2018 г. № 88-р

План  
мероприятий по организации и проведению работ  
на территории рабочего поселка Коченево Коченевского района на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Проведение субботника по благоустройству и санитарной очистке территории поселка | с 16 апреля  по 01 июня | Зам.главы р.п. Коченево по благоустройству |
| 2 | Обследование территории р.п. Коченево по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, на определенных местах свалок постоянно поддерживать необходимый санитарный порядок | апрель- май | Зам.главы р.п. Коченево по благоустройству  ООО «Селена» |
| 3 | Высадка зеленых насаждений и оформление цветочных клумб на территории поселка | май-июнь | Зам.главы р.п. Коченево по благоустройству |
| 4 | Очистка, благоустройство, озеленение территорий организаций, предприятий, муниципальных учреждений и их санитарно- защитных зон (уборка мусора, посадка кустарников, цветов, ремонт подъездных путей и т.д.) | апрель-май | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 5 | Очистка, благоустройство, озеленение территорий на расстоянии не менее 10м от границ зданий и сооружений или земельных участков объектов сферы торговли и услуг (уборка мусора, посадка кустарников, цветов, ремонт подъездных путей и т.д.) | апрель-май | Юридические и частные лица |
| 6 | Грейдировка дорог по улицам поселка | апрель-сентябрь | Зам.главы р.п. Коченево по благоустройству |
| 7 | Контроль за вывозом и утилизацией ТБО и ЖБО на территории поселка | постоянно | Зам.главы р.п. Коченево по благоустройству |
| 8 | Организация массового участия населения в уборке мусора и грязи с проезжей части на закрепленных территориях | апрель-май | Зам. главы р.п. Коченево по благоустройству |
| 9 | Привлечение молодежи и общественных организаций, для проведения мероприятий по очистке и озеленению территории поселка | апрель-май | Член Молодежного парламента при Законодательном собрании Новосибирской области  Вавулин С.С. |
| 10 | По согласованию с районным центром занятости населения организовать общественные работы по санитарной уборке территории поселка с заключением необходимых договоров | апрель-май | Начальник организационного отдела |
| 11 | Активизировать работу депутатов на своих округах по привлечению граждан к работе по благоустройству и санитарной очистке поселка | апрель-май | Заместитель председателя Совета депутатов р.п. Коченево Машукова Т.П. |
| 12 | Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности по заявке администрации р.п. Коченево предоставлять транспортные средства для погрузки и вывозки мусора | апрель-май | ОАО «Коченевский райтоп», МУП «ЖКХ-Коченево», МКУ «Ритуал и благоустройство», |
| 13 | Руководителям предприятий, организаций, не зависимо от форм собственности, проводившим в течение года землеройные работы, навести соответствующий порядок и сдать участки комиссии р.п. Коченево | до 30 мая 2018 г. | МУП «ЖКХ-Коченево», ОАО «Чулымские электрические сети» филиал «Коченевские РЭС», Новосибирская дирекция ООО «Новосибирскоблгаз» |
| 14 | Руководителям предприятий, организаций, независимо от форм собственности, ИП, общественным организациям, депутатам своих округов, представить информацию о проведенных мероприятиях по благоустройству, озеленению и санитарной очистке поселка в администрацию р.п. Коченево | до 30 мая 2018 г. | Зам. главы поселка |

Приложение № 3

Утверждено Распоряжением

администрации рабочего поселка Коченево

Коченевского района от 04.04.2018 г. № 88-р

Границы, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями и физическими лицами земельных участков определяются согласно техническому паспорту здания, исходя из следующих условий:

- на улицах с двусторонней застройкой по длине занимаемого участка и по ширине- до проезжей части улицы;

- на перекрестках улиц ведут уборку территории от проезжей части улиц и до границ своего забора, ограждения;

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка и по ширине-до проезжей части улицы и после проезжей части улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром.