АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЧЕНЕВО

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# __.__.20__ г.                                                                                        № ___

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на 2018 - 2022 год»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» согласно Приложения.

2. Опубликовать данное распоряжения через периодическое печатное издание Совета депутатов и администрации рабочего поселка Коченево «Бюллетень органов местного самоуправления рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области», разместить на официальном сайте администрации рабочего поселка Коченево в сети Интернет kochenev.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Коченево                                                  А.П. Пригода

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области, 632640,Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Октябрьская д. 7 |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области ( далее – р.п. Коченево); - повышение уровня благоустройства р.п. Коченево; - комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД р.п.Коченево; - развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей р.п.Коченево |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования; - обеспечение формирования единого облика поселения; - проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД; - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД; - проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования р.п.Коченево. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями; - количество благоустроенных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования; - доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами; |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет ____________ тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет: ___________ тыс. рублей; Бюджет Новосибирской области ___________ тыс. рублей. Местный бюджет Объемы могут уточняться в связи с изменением финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 5 %; - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит __ дворовых территории; - __ комплекта сметной документации подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий МКД; - общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит 10%; - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет _____ человек; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 80% - развитие территорий общего пользования площадью _______ м2, мест массового отдыха людей р.п. Коченево |

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

1.   Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

р.п. Коченево.

Одним из приоритетных направлений развития р.п. Коченево является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 108 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 103 894 тыс. м².

Количество и площадь частично благоустроенных дворовых территорий составляет 17 многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 9 609 тыс. м².

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения р.п. Коченево)  составляет 0,18 %.

Большинство многоквартирных  домов введены в эксплуатацию в 1960 - 1990 годах прошлого столетия, объекты благоустройства  дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не соответствует современным технологическим, эксплуатационным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.  Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Мероприятия подпрограммы позволят изменить внешний облик муниципального образования.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что в большинстве дворовых территорий отсутствует даже минимальный набор благоустройства.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории р.п. Коченево являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство дворовых территорий.

- развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей р.п. Коченево

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование благоустройства дворовых территорий, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора или территории общего пользования разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

- благоустройство дворовых территорий;

- обновление элементов благоустройства, мест массового пребывания населения;

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- количество и  доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей села, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства, мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей поселения;

4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет __________ тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета  __________ тыс. рублей, бюджета Новосибирской области ___________ тыс. рублей. Местный бюджет _______ тыс.рублей. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 5 к настоящей Программе.

Нормативная стоимость устанавливается согласно Справочника базовых цен на проектировочные работы для строительства и реконструкции (утвержден Постановлением Госстроя РФ от 10.06.2003г. №60).

5. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

6. Срок реализации настоящей  Программы  2018-2022 годы

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы без выделения этапов.

7. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

1. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории);

дополнительного перечня работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных гостевых парковок;

- оборудование пешеходных дорожек

- озеленение территории;

- ремонт тротуаров;

- иные виды работ.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий безбарьерного каркаса территории, обеспечивающий создание инвалидам и моломобилбным группам условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов.

2. Работы проводятся согласно адресного перечня дворовых территорий подлежащих благоустройству.

8. Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

1. Настоящий Порядок утвержден постановлением Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области от 10.05.2017 № 394 «Об утверждении порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ».

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

2. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц, организаций: финансовое и (или) трудовое.

3. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

4. Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, доля участия за счет собственников многоквартирных домов не менее 5% от стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы.

6. В ходе рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды предложения, в которых предусмотрено и финансовое и трудовое участие имеют преимущество над предложениями, где выбрана только одна форма участия.

7. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

8. Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме он-лайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

9. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки созданной постановлением Администрации рабочего поселка Коченево;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается постановлением Администрации рабочего поселка Коченево, после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

10. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке.

11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации рабочего поселка Коченево.

12. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства р.п. Коченево, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  поселения  к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения;

- комплексное благоустройство  дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания ____  жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 11 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 5 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 9,24 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 80 |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 80 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

рабочего поселка Коченево

Коченевского района Новосибирской области

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия: Разработка сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Администрация рабочего поселка Коченево |  | 2018 |  | 2018 | Сметные расчеты по выполнению ремонта дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.2Устройство дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Администрация рабочего поселка Коченево |  | 2018 |  | 2022 | устройство асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |  | Администрация рабочего поселка Коченево | 2018 | 2022 |  | Размещение цветников, скамеек, игровых площадок | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация рабочего поселка Коченево |  | 2018 | 2022 |  | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД , доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 4. проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение благоустройства территорий общего пользования | Отдел архитектуры строительства и ЖКХ администрации рабочего поселка Коченево |  | 2018 |  | 2018 | Проектно-сметная документация на выполнение проекта благоустройства территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.2 Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | Администрация рабочего поселка Коченево |  | 2019 |  | 2022 | Обустройство дорожек для прогулок, установка скамеек, контейнеров для мусора, озеленение территории с ландшафтной композицией | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 5. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство дорожек для прогулок, установка скамеек, контейнеров для мусора, озеленение территории с ландшафтной композицией | Администрация рабочего поселка Коченево |  | 2019 |  | 2022 | Площадь благоустроенной территории общего пользования ___ тыс. м². метров | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству территории общего пользования | Администрация рабочего поселка Коченево |  | 2018 |  | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования, | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 6.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Администрация рабочего поселка Коченево |  | 2018 |  | 2022 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 80% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

рабочего поселка Коченево

Коченевского района Новосибирской области

на 2018-2022 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Всего, | ____________ |
| в том числе: |  |
| бюджет Российской Федерации | ------------------ |
| бюджет Новосибирской области | ------------------ |
| Местный бюджет | ------------------ |