ПРОЕКТ

Совет депутатов  рабочего поселка Коченево

# Коченевского района       Новосибирской области

четвертого созыва

## Р Е Ш Е Н И Е

двадцать девятой сессии

р.п. Коченево

15.03.2013                                                                                  № 8

«О принятии  целевой

программы «Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в  рабочем поселке

Коченево на 2013-2015 годы»».

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 31.12.2009 года  № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,   руководствуясь Федеральным  Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Совет депутатов  рабочего поселка  Коченево,

РЕШИЛ:

- Принять целевую программу  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в рабочем поселке Коченево  на 2013-2015 годы»,  согласно приложению.

2.   Разместить настоящее решение и приложение к нему в печатном

издании  «Бюллетень органов местного самоуправления рабочего

поселка  Коченево Коченевского района Новосибирской области»

и на сайте  администрации рабочего  посёлка  Коченево

www.kochenev.ru

3.   Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Глава  рабочего

поселка Коченево                                                                           С.М. Чубаров

- Приложение   к решению №   8

29-й  сессии Совета депутатов

рабочего поселка Коченево   от

15.03.2013

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ИПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В Р.П.КОЧЕНЕВО" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

целевой программы "Энергосбережение

в р.п.Коченево" на 2013 – 2015 годы

| Наименование Программы | Целевая программа "Энергосбережение в р.п.Коченево" на 2013 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Закон Новосибирской области от 19.12.97 N 91-ОЗ "Об энергосбережении на территории Новосибирской области" |
| Заказчик Программы | Совет депутатов р.п.Коченево |
| Разработчик Программы | Администрация р.п.Коченево |
| Цели Программы | Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в жилищном фонде; снижение потерь тепловой и электрической энергии; повышение надежности работы организаций коммунального комплекса р.п.Коченево |
| Задачи Программы | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; оснащение приборами учета энергетических ресурсов объектов городского хозяйства и жилищного фонда; применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций, реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах городского хозяйства |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Исполнители Программы | Администрация р.п.Коченево Организации управляющие многоквартирными домами |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 50,331 мил. руб. в том числе: за счет средств бюджета р.п.Коченево и средств областной целевой программы капитального ремонта многоквартирных домов 41,235млн. рублей, из них: 13,335 млн. рублей - в 2013году; 13,4 млн. рублей - в 2014 году; 14,5 млн. рублей - в 2015 году; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате выполнения мероприятий Программы ожидается: снижение расходов бюджетов разных уровней за потребленные коммунальные ресурсы; повышение надежности работы организаций коммунального комплекса; снижение потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций; оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребленных в жилищном фонде |
| Организация контроля за реализацией Программы | Комиссия Совета депутатов р.п.Коченево по транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и промышленности. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергоэффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории р.п.Коченево, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджетов разных уровней.

Теплоснабжение как отрасль коммунального хозяйства, концентрирующая в себе комплекс потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энергоресурсов.

Централизованное теплоснабжение поселка осуществляется  девятью котельными  из них три работают на жидком топливе  газовые и 6 на твердом топливе. В 2013 году после окончания отопительного сезона планируется закрытие двух нерентабельных котельных, работающих на твердом топливе и перевести потребителей обслуживаемых данными котельными путем подключения к жидкому топливу (газу)  тем самым сократить затраты на транспортировку угля до котельных и трудозатраты на обслуживание данных котельных. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет более 41 км. Длина некоторых тепломагистралей достигает 5 км. В непрерывном исполнении, при этом износ энергетического оборудования теплоисточников и тепловых сетей поселка достигает 70% и более, что требует незамедлительного ремонта и реконструкции.

Учитывая, что в настоящее время более половины вырабатываемой тепловой энергии направлено на теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережение в системе теплоснабжения приобретает все более ярко выраженную экономическую окраску.

Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается значительными ее потерями, в связи с чем является высоко-затратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.

Для повышения надежности теплоснабжения поселка, снижения затрат на транспорт тепла, увеличения полезного отпуска тепловой энергии необходимы:

реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей с применением современных энергоэффективных технологий;

оснащение максимально возможного количества объектов жилищного фонда и организаций муниципальной бюджетной сферы приборами учета энергетических ресурсов, контроль за их использованием.

Значительные расходы несет бюджет поселка на обеспечение функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Высокая степень износа  водопроводных и канализационных сетей приводит к частым авариям и необходимости больших затрат на ремонт и восстановление сетей.

Постоянные  утечки из изношенных водо и теплотрасс приводят к нерациональному потреблению электроэнергии, износу оборудования  и подтоплению территорий.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения в р.п.Коченево программно-целевым методом являются:

комплексный подход к решению задачи энергосбережения;

распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

- 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Кроме того, целями Программы являются:

снижение потерь тепловой и электрической энергии;

повышение надежности работы энергетического комплекса поселка.

Поставленные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих задач:

оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

оснащение приборами учета энергетических ресурсов объектов жилищного фонда;

применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах коммунального хозяйства;

замена изношенных инженерных сетей на новые с применением современных износоустойчивых материалов и энергосберегающих технологий;

исключение неэффективного использования тепловой энергии из-за потерь при транспортировке путем перевода объектов на газовое отопление.

- 3. Механизм реализации и контроль за ходом

исполнения Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией р.п.Коченево во взаимодействии с организациями - исполнителями мероприятий Программы.

Координацию распределения ресурсов на энергосберегающие мероприятия осуществляет Администрация р.п.Коченево.

Не позднее 15 сентября каждого года организации - исполнители Программы представляют в Администрацию р.п.Коченево предложения в план энергосберегающих мероприятий на следующий год.

Отчет о реализации мероприятий Программы и объемах финансирования все организации - исполнители Программы представляют в Администрацию р.п.Коченево, ежемесячно  и по итогам года.

Перечень объектов жилищного фонда, подлежащих оснащению приборами учета, ежегодно формирует Администрация р.п.Коченево в соответствии с заявками исполнителей коммунальных услуг, поданными на основании решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

Оснащение объектов жилищного фонда города приборами учета осуществляется на условиях:

финансирования в размере 95 % от стоимости приборов учета и работ по их установке и вводу в эксплуатацию за счет средств бюджета поселка  и целевых средств областной целевой программы капитального ремонта многоквартирных домов в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и в размере 5% за счет средств собственников квартир многоквартирных домов (для домов включенных в региональную адресную программу капитального ремонта);

финансирования в размере 95 % от стоимости приборов учета и работ по их установке и вводу в эксплуатацию за счет средств бюджета поселка  в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и в размере 5% за счет средств собственников квартир многоквартирных домов (для домов не включенных в региональную адресную программу капитального ремонта);

финансирования в размере 80 % от стоимости приборов учета и работ по их установке и вводу в эксплуатацию за счет средств областного бюджета и бюджета  поселка  в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и в размере 20% за счет средств собственников квартир многоквартирных домов (для домов включенных в Целевая программа«Энергосбережение  и  энергетическая  эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве р.п. Коченево  Коченевского  района Новосибирской области  на 2012-2013 годы)

- 4. Оценка эффективности и ожидаемые результаты

реализации Программы

Выполнение программных мероприятий позволит оптимизировать расходы на оплату потребленной тепловой энергии, горячей и холодной воды за счет установки приборов учета в организациях муниципальной бюджетной сферы, и жилищного фонда.

Реализация Программы позволит повысить надежность работы энергетического комплекса поселка и обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения тепловой и электрической энергией и водой.

С внедрением новых передовых технологий в процесс эксплуатации инженерных коммуникаций предполагается снизить на 15% потери энергетических ресурсов.

5. Ресурсное обеспечение Программы

5.1. Программой предусматривается активное вовлечение внебюджетных финансовых, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах и иных ресурсов, которые необходимы для выполнения запланированных мероприятий.

5.2. Объем финансирования программы на 3 года – 153,57 тыс. рублей, из которых по годам:

Собственные средства ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах 9425 тыс. рублей, в том числе:

В 2013г. – 2354 тыс. руб.;

В 2014г. – 2355тыс. руб.;

В 2015г.  -- 2355 тыс.руб;

Средства муниципального бюджета – 2271 тыс. рублей, в том числе:

В 2013г. – 751,4 тыс. руб.;

В 2014г. – 760 тыс. руб.

В 2015г. – 760 тыс. руб.

Средства управляющих компаний – 90 тыс. руб., в том числе:

В 2013г. – 45 тыс. руб.;

В 2014г. – 45 тыс. руб. (приложение 3).

В 2015г.  – 0 руб.

5.3. Ежегодно при формировании местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период объемы ассигнований из местного бюджета уточняются с учетом уровня цен, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и оценки результативности мероприятий программы, достижения целевых индикаторов и показателей.

6. Контроль за ходом реализации Программы

6.1. Контроль и управление ходом реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – администрацией р.п. Коченево.

6.2. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы, исполнители ежеквартально представляют муниципальному заказчику – координатору Программы отчеты о ходе выполнения программных мероприятий, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности Программы, по форме и в сроки, установленные муниципальным заказчиком- координатором Программы.

6.3. Ответственные должностные лица и организации несут ответственность за реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

6.4. Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются муниципальным заказчиком – координатором Программы, который:

- координирует  работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

Приложение №1

Перечень целевых показателей

ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В Р.П.КОЧЕНЕВО"

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  | Пояснения к расчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./ тыс. руб. |  | 198,4 | 197,8 | 196,4 | 210,1 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008. № 889 |  |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО р.п. Коченево | % |  | 48,65 | 53,7 | 63,7 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, на территории МО р.п. Коченево | % |  | 65,3 | 65,6 | 65,9 | 68,1 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО р.п. Коченево | % |  | 27,6 | 27,65 | 27,7 | 29,05 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО р.п. Коченево | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| А.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. |  | 3,15 | 3,17 | 3,22 | 3,75 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| А.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО р.п. Коченево | % |  | 12,1 | 16,2 | 20,0 | 24,5 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| А.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | %. |  | 40 | 40 | 40 | 40 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч |  | 0,0036 | 0,0042 | 0,0048 | 0,0059 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |  |
| В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. |  | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. должно быть больше нуля |  |
| В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал |  | 0,043 | 0,052 | 0,62 | 0,1 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового продукта и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |  |
| В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. |  | 0,21 | 0,214 | 0,225 | 0,95 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |  |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб.м |  | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,58 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового продукта и значения |  |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. |  | 0,92 | 0,138 | 0,144 | 0,55 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м |  | 0,2 | 0,21 | 0,26 | 0,39 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. |  | 0,37 | 0,4 | 0,47 | 0,57 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО р.п. Коченево | % |  | 0,0023 | 0,0027 | 0,0030 | 0,010 |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО р.п. Коченево | % |  | 42,6 | 42,8 | 43,1 | 44 |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО р.п. Коченево | % |  | 42,4 | 43,1 | 43,6 | 49,8 |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО р.п. Коченево | % |  | 118,24 | 116,38 | 118,41 | 124,64 |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.5. | Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % |  | 14,1 | 14,4 | 14,6 | 15,2 |  | При стабилизации бюджета на уровне 2007 Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.6. | Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % |  | 13,4 | 16 | 19 | 24,3 |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.7. | Динамика расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн.руб. |  | 0,0031 | 0,0035 | 0,0041 | 0,0047 |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| С.8. | Динамика расходов бюджета на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн.руб. |  | 0,031 | 0,0035 | 0,0041 | 0,0047 |  | При стабилизации бюджета на уровне 2007г. Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.9. | Доля расходов бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % |  | 132,4 | 134,7 | 139,6 | 147,4 |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.10. | Динамика расходов бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн.руб |  | 0,012 | 0,021 | 0,033 | 0,048 |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| C.11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % |  | 41 | 45 | 48 | 56 |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. |  | 5 | 10 | 20 | 40 |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.13. | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. |  | 5 | 6 | 8 | 14 |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| C.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % |  | 22 | 23,5 | 24,8 | 28,4 |  | Значение показателя должно быть больше нуля |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО р.п. Коченево | % |  | 0,41 | 0,46 | 0,54 | 0,64 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО р.п. Коченево | % |  | 18,1 | 18,9 | 19,6 | 21,4 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО р.п. Коченево | % |  | 34,5 | 35,4 | 36,3 | 46,4 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО р.п. Коченево (за исключением многоквартирных домов) | % |  | 0,0338 | 0,1803 | 0,3926 | 0,9069 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО р.п. Коченево | % |  | 1,88 | 2,64 | 3,90 | 8,40 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории МО р.п. Коченево | % |  | 48,4 | 56,7 | 66,3 | 86,4 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО р.п. Коченево | % |  | 48,18 | 52,12 | 54,6 | 64,5 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО р.п. Коченево | % |  | 26 | 35 | 42,4 | 58 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории МО р.п. Коченево | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО р.п. Коченево | % |  | 2 | 2 | 6 | 16 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее –ЭО) | шт. |  | 2 | 2 | 6 | 16 | Значение показателя должно быть больше нуля |  |